青海红十字医院高压配电线路升级改造项目监理服务招标参数

一、项目概况

1.项目名称：高压配电线路升级改造项目监理服务

2.服务范围：本项目施工阶段（含准备阶段）、竣工验收阶段的全过程监理服务。

3.服务内容：

（1）三大控制：质量控制（依据设计文件、规范标准监督施工质量）、工期控制（审核施工进度计划并监督执行）、投资控制（审核工程量及工程款支付，控制变更造价）。

（2）两管理：合同管理（监督合同履行，处理索赔与争议）、信息管理（收集整理监理资料，编制监理报告）；安全管理（监督施工安全措施落实，排查安全隐患）。

（3）一协调：协调建设单位、施工单位、设计单位等各方工作关系；监督文明施工、环境保护措施执行；提供技术咨询；审核竣工资料并协助归档。

二、投标人资格要求

1.企业资质：具备电力工程监理乙级及以上资质，且在有效期内。

2.项目总监资格：

（1）持有本企业注册的电力工程专业国家注册监理工程师证书；

（2）具备相关专业中级及以上技术职称；

（3）无在建监理项目（需提供承诺书，格式自拟）。

三、服务期

自项目开工之日起，至工程竣工验收合格并交付使用时结束。

四、服务质量要求

1.符合《建设工程监理规范》（GB/T50319）及电力行业相关标准，确保项目通过竣工验收。

2.监理资料完整、规范，满足工程归档要求。

五、合同价款及支付方式

- 取费标准参考（含税）：合同价总额1.5%以下

- 暂定监理费计算：以本项目施工合同暂定价为基数，按中标费率（含税）计取暂定监理服务费。

- 最终监理费调整：项目竣工验收合格后，以第三方审核确认的工程竣工结算总价为基数，按中标费率（含税）重新计算最终监理服务费。

- 若结算总价与合同暂定价存在差额，监理费多退少补（已支付部分与最终费用的差额在尾款中调整）。

- 付款节点：

第一期：项目施工进度达60%，甲方收到乙方开具的等额增值税普通发票后，30个工作日内支付合同暂定价的40%；

第二期：项目竣工验收合格并经第三方审核完成结算后，甲方收到乙方开具的全额增值税普通发票后，30个工作日内支付剩余60%（含结算价调整差额）。

六、履约保证金

1.金额：人民币4800元整（大写：肆千捌佰元整）。

2.缴纳时间：合同签订后15个工作日内，以银行转账方式提交至甲方指定账户。

3.退还：项目竣工验收合格并交付使用后30个工作日内无息退还（如因乙方原因导致违约，按合同约定扣除相应金额后退还剩余部分）。

七、监理服务要求

1.人员配置：除项目总监外，需配备至少1名专业监理工程师（电力工程相关专业）及1名监理员，人员需常驻现场，更换人员需经甲方书面同意。

2.文件提交：

（1）开工前7日内提交《监理规划》《监理实施细则》；

（2）每月5日前提交上月《监理月报》（含质量、进度、安全等情况）；

（3）竣工验收后30日内提交《监理工作总结报告》及完整监理档案资料。

3.安全管理：对施工过程中的危大工程（如涉及脚手架、起重吊装、有限空间作业等，参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》）实施专项监理，监督施工单位编制专项施工方案并落实安全措施。

八、验收与考核

1.验收标准：依据《建设工程监理规范》《监理合同》及项目批复文件，由电力主管部门和建设单位组织验收。

2.考核机制：服务期内，甲方有权对监理工作质量、人员到岗率、问题响应速度等进行月度考核，考核结果与最终服务费支付挂钩（具体细则在合同中约定）。